PROPOSAL ĐỒ ÁN MÔN HỌC

1. Thông tin chung

| Trầm Tính Ân | 24520074 | Trưởng nhóm |
| --- | --- | --- |
| Trần Đức Chuẩn | 24520228 | Thành viên |
| Chung Hữu Lộc | 24520975 | Thành Viên |

Nhóm:

Đề tài: Thiết kế & Triển khai nền tảng dịch vụ nội dung đa phương tiện an toàn

2. Tóm tắt đề tài

Xây dựng một hệ thống streaming (tương tự Netflix) cho phép truyền tải video an toàn. Hệ thống tập trung vào việc bảo vệ bản quyền bằng mã hóa AES-128 chuẩn CENC, quản lý khóa thông qua License và thực hiện các kỹ thuật truy vết Forensic Watermarking.

3. Mục tiêu học thuật

- Làm chủ quy trình End-to-End Streaming: Từ video gốc đến khi phát trên trình duyệt.

- Triển khai mật mã học thực tiễn: Sử dụng CENC, AES-128 CTR để mã hóa video mẫu.

- Quản lý khóa (KMS): Thiết kế cơ chế cấp phát, xác thực và xoay vòng khóa (Rotation) an toàn.

- An ninh hệ thống: Thực hành phát hiện các lỗi phổ biến như sử dụng lại số Nonce (Nonce Reuse) trong chế độ CTR hoặc sử dụng các vector khởi tạo (IV) yếu dẫn đến khả năng khôi phục bản rõ.

4. Kiến trúc hệ thống dự kiến (Architecture)

- Media Pipeline: Sử dụng Ffmpeg để mã hóa ABR và Shaka-packager để đóng gói DASH/HLS.

- Security Layer: License Server chạy trên Node.js, xác thực bằng JWT/OAuth2 và cấp khóa từ database MongoDB.

- Delivery Layer: Sử dụng Nginx làm máy chủ chứa file tĩnh và giả lập cơ chế Caching tại Edge.

5. Kế hoạch thực hiện

- Giai đoạn 1 (Tuần 1-2): Thiết lập hạ tầng và xử lý Media.

- Giai đoạn 2 (Tuần 3-4): Phát triển License Server và quản lý khóa.

- Giai đoạn 3 (Tuần 5-6): Tích hợp Player và các biện pháp bảo vệ nâng cao.

- Giai đoạn 4 (Tuần 7-8): Tấn công thử nghiệm, đánh giá hiệu năng và báo cáo.

Timeline chi tiết: Timeline MMH - Google Sheets

6. Kịch bản đánh giá & tấn công

- Token Replay Attack: Giả lập việc dùng lại token cũ để lấy Key.

- IV Reuse Testing: Đánh giá rủi ro khi sử dụng lại Initialization Vector (IV) trong mã hóa khối.

- Memory Scraping Simulation: Thử nghiệm trích xuất Key trực tiếp từ bộ nhớ RAM của Player.

- Load & Latency Test: Thống kê độ trễ lấy License và tốc độ tải video (TTFF).